|  |  |
| --- | --- |
|   | APSTIPRINĀTSar 2024.gada 22.augusta SIA “LIMBAŽU SILTUMS”  Iepirkumu komisijas Lēmumu Nr.2(Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.1, 2.§) |

IEPIRKUMA NOLIKUMS ( Identifikācijas numurs: LS 2024/26)

Būvuzraudzības pakalpojumi Viļķenes iela 2B, Limbaži

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Viļķenes 2B, Limbažos rekonstrukcija Eiropas fondu atbalsta programmas 2.2.21.1. ”Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēma attīstības piesārņojuma samazināšanai” ietvaros

Iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

**1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2024/26.**

**1.2. Iepirkuma priekšmets –** Būvuzraudzības pakalpojumi Viļķenes iela 2B, Limbaži, Limbažu novads.

**1.3. Līguma plānotais izpildes laiks –** 18 mēneši (2025./2026.gads) no līguma noslēgšanas brīža, izpildes vieta – Limbaži, Limbažu novads. Pretendentam jāņem vērā ka darbi jāveic līdz pilnīgai būvniecības darbu izpildei.

**1.4. Ar Iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums) pretendenti var iepazīties** **līdz 2024.gada 16.septembrim plkst. 9.00** (līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) Jaunā iela 2A, Limbažos vai tiešsaistē Pasūtītāja mājas lapā [www.limbazusiltums.lv](http://www.limbazusiltums.lv) sadaļā “Iepirkumi”, Limbažu novada interneta vietnē [www.limbazunovads.lv](http://www.limbazunovads.lv) un elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS) [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv).

Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkumu komisijai (Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, tālrunis *+371 64070514,* *info@limbazusiltums.lv**).* Kontaktpersona: Ainārs Grīviņš, t.n. 29128477.

Atbildes uz ieinteresēto pretendenta uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.limbazusiltums.lv](http://www.limbazusiltums.lv) sadaļā „Iepirkumi”.

**1.5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**

1.5.1. pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz **līdz 2024.gada 16.septembrim plkst. 9.00**, elektroniski, pa pastu vai personīgi (SIA „LIMBAŽU SILTUMS” trešajā stāvā);

* + 1. pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus;

1.5.3. pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājuma iesniegšanas vietā un apmainot piedāvājumu;

1.5.4. piedāvājumi tiks atvērti **2024.gada 16.septembrī plkst. 9.00**, SIA „LIMBAŽU SILTUMS” valdes locekļa kabinetā (trešajā stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001.

* 1. **Piedāvājuma spēkā esamība:** derīguma termiņš ir ***180 (viens simts astoņdesmit)*** kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām.
	2. Pretendents var būt - fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.
1. **PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA, GROZĪJUMI NOLIKUMĀ, KONKURSA NOLIKUMA SKAIDROJUMI, OBJEKTA APSKATE, CITA INFORMĀCIJA**
	1. Piedāvājums iesniedzams elektroniski ar elektronisko parakstu vai aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:
		1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
		2. pretendenta nosaukums un adrese;

2.1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2024/26 “Būvuzraudzības pakalpojumi Viļķenes iela 2B, Limbaži “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Viļķenes 2B, Limbažos rekonstrukcija Eiropas fondu atbalsta programmas 2.2.21.1.” Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēma attīstības piesārņojuma samazināšanai”” ietvaros”.

* 1. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa.
	2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
	3. Papildu informācijas sniegšana par Iepirkuma procedūru, nolikuma grozījumi:

2.4.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas nolikuma prasības;

* + 1. saziņu nodrošina latviešu valodā pa pastu vai elektroniski.
	1. Nolikuma izskaidrojums:

Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes ([www.limbazusiltums.lv](http://www.limbazusiltums)) iepirkumu sadaļā. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.6. Cita informācija:

2.6.1. pretendentam piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām piedāvājuma daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretējā gadījumā visa piedāvājumā ietvertā informācija tiks uzskatīta par atklātu informāciju.

2.6.2. apmaksa:

* + - starpposma maksājumi – līdz 70 % līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ko izmaksā proporcionāli katru mēnesi (plānotais laiks sākot ar 01.03.2025.) līdz būvobjektu nodošanai pasūtītājam (plānotais laiks līdz 01.07.2026.);
		- gala maksājums - līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pieņemšanas.

2.7. Darbus plānots veikti izmantojot ES fondu finansējumu - Eiropas fondu atbalsta programmu 2.2.1.1. “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai”.

**3. Informācija par iepirkuma priekšmetu**

3.1. CPV kods: 71240000-2, apakškodi (71248000-8; 71247000-1; 71246000-4; 71244000-0)

**4. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS**

4.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

4.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks Līgumā paredzētos būvdarbus vai sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

4.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus.

**5. PRETENDENTA izslēgšanas noteikumi**

5.1. Pasūtītājs, atbilstoši SPSIL 48. panta pirmās daļas 2. un 3.punktam, neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma izvērtēšanā procesa (attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām).

5.2. Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi (Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma izpildes bez soda sankcijām, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas).

5.3. Nolikuma minētie Pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām: uz personālsabiedrības biedru, uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās; uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).

5.4. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

**6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Kvalifikācijas prasības** | **Iesniedzami dokumenti** |
| **1** | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.  | Pielikums Nr.1.Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un / vai kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. |
| **2** | Finanšu piedāvājums | Pielikums Nr.2 |
| **3** | Informācija par apakšuzņēmēju (ja attiecināms) | Pielikums Nr. 3 |
| **4** | Pieredze  | Pretendentam ir būvuzraudzības pieredze (beidzamo 5 gadu laikā) ūdensvada/kanalizācijas (piemēram: tīklu, notekūdeņu attīrīšanas staciju, ūdens sagatavošanas staciju) būvdarbu uzraudzībā, kur viena objekta būvdarbu izmaksu vērtība ir ne mazāk kā 300 000 EUR, bez PVN. Jāiesniedz viena atsauksme. Attiecās arī, ja veiktie ūdensvada/kanalizācijas darbi ir bijusi daļa no būvdarbu apjoma.Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. |

**7. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji**

Pretendentu piedāvājumus izvērtēs un konkursa uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu**.

**8. Iepirkuma līgumS**

8.1. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas visi Pretendenti par konkursa rezultātiem tiek informēti vienlaicīgi, trīs darba dienu laikā uz elektronisko e-pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikumā, no lēmuma pieņemšanas dienas, ievērojot normatīvajos aktos norādīto. Paziņojumu par konkursa rezultātiem Pasūtītāja mājas lapā internetā.

8.2. Ar izraudzīto Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. Iepirkuma līgums jānoslēdz 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.

8.3. Ja Pretendents, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu šajā iepirkumā.

**14 . NOLIKUMA PIELIKUMI**

Pielikums Nr.1 – Pieteikums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.3 – Darba uzdevums uz 1 lapas

Pielikums Nr.4 – Informācija par apakšuzņēmēju;

Pielikums Nr.5 – saite uz <https://www.limbazusiltums.lv/iepirkumi/?lang=lv> (Kombinētā mākslīgā mitrāja izveidošana Limbažu NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai);

Pielikums Nr.6 - Tehniskā specifikācija (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves Viļķenes iela 2B, Limbažos);

Pielikums Nr.7 – Būvuzraudzības līguma projekts.

**Pielikums Nr.1**

**Uzņēmuma rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PIETEIKUMS**

piedāvājam veikt **darbus**, **par kopējo līgumcenu:**

(kopējā piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka:

* Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šajā sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;
* Neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktie 48. pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un neattiecas Sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi;
* Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu, piekrītam tā noteikumiem un apņemas parakstīt atklāta Iepirkuma nolikuma pielikumā esošo iepirkuma līgumu pievienotajā redakcijā, ja pasūtītāja Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt konkrēto iepirkuma līgumu.

**Pretendents**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *pretendenta nosaukums*

 *pretendenta adrese, tālruņa numuri*

 kontaktpersonas vārds un uzvārds*, tālruņa numurs, e-pasta adrese*

*vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts*

***Ja Pieteikumu aizpilda vai iepirkuma dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama pilnvara.***

**Pielikums Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Cena Euro** |
| **1.** | „Kombinētā mākslīgā mitrāja izveidošana Limbažu NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai” |  |
| **2.** | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves darbi Viļķenes iela 2B, Limbažos |  |
|  | **Kopā** |  |
|  | **PVN** |  |
|  | **Summa kopā**  |  |

**Pretendentam jāņem vērā tas, ka –** „Kombinētā mākslīgā mitrāja izveidošana Limbažu NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai” faktiskie būvdarbi var ilgt ~3-4 mēnešus.

**Pielikums Nr.3**

Darba uzdevums:

1. Veikt „Kombinētā mākslīgā mitrāja izveidošana Limbažu NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai” un “Notekūdeņu kanalizācijas stacijas pārbūves darbi Viļķenes iela 2B, Limbažos” darbu būvuzraudzību atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
2. Ne retāk kā 2 reizes nedēļā apsekot objektus iepriekš laiku saskaņot ar pasūtītāju.
3. Apjomu pārbaude (piecu darba dienu laikā no formas (2) saņemšanas brīža) pēc faktiski veiktajiem darbu apjomiem un tāmē norādītajiem izcenojumiem.
4. Būvniecības laikā informēt pasūtītāju par darbu izpildes gaitu.
5. Reizi nedēļā vai pasūtītāja ārpus kārtas uzaicinājuma piedalīties būvdarbu izpildes ražošanas sanāksmēs un Veikt protokolēšanu.
6. Savas kompetences ietvaros sagatavot ieteikumus par būvdarbu izpildes optimizāciju un tehniskiem risinājumiem.
7. Pārbaudīt būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvuzņēmēja piedāvājumam.
8. Objekta garantijas laikā piedalīties būvdarbu komisijā (gadījumā, ja garantijas laikā atklāsies defekti, kuri ir attiecināmi uz būvdarbu līgumu izpildi).
9. Piedalīties finanšu tāmju pārbaudē gadījumā, ja būvniecības laikā gadīsies neparedzētie darbi.
10. Gatavot priekšlikumus un ierosinājumus gadījumā, ja būvdarbu veicējs grib veikt saskaņotas atkāpes no tehniskā projekta.
11. Pēc pasūtītāja vai izpildītāja pieprasījuma nekavējoši ierasties objektā.
12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina **speciālisti ar** :

-būvuzraugs, kurš ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu uzraudzība (līdz 1 kV);

- būvuzraugs, kurš ir sertificēts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība (līdz 1 kV);

- būvuzraugam jānodrošina tehnoloģiskā procesa ieregulēšanas uzraudzība un uzraudzības procesa SCADA atjaunošanas darbi.

**Pielikums Nr.4**

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu/ sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu/ sniedzamo pakalpojumu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Pielikums Nr.7**

# **Būvuzraudzības līguma projekts**

***Par būvuzraudzību objektā „\_\_\_”***

 202\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_

SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģistrācijas Nr.LV40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, tās valdes loceklis Aināra Grīviņa personā, kurš rīkojas saskaņā statūtiem, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kuras vārdā rīkojas \_\_\_\_, turpmāk tekstā - **Būvuzraugs** no otras puses, un turpmāk tekstā abi saukti – PUSES, bez viltus, spaidiem un maldiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot būvuzraudzības iepirkuma Nr.\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – Iepirkums) nosacījumus un rezultātus, noslēdz šo Līgumu par tālāk minēto:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Pasūtītājs uzdod Būvuzraugam, un Būvuzraugs apņemas veikt būvuzraudzību (turpmāk – Pasūtījums) ***\_\_\_*** (turpmāk – Būvobjekts), ievērojot šī Līguma un tā pielikumā pievienotās Iepirkuma Tehniskās specifikācijas,un normatīvo aktu nosacījumus.
	2. Pasūtītājs apņemas samaksāt šajā Līgumā noteiktā kārtībā Būvuzraugam par Pasūtījuma kvalitatīvu izpildi **EUR \_\_\_\_ (euro, centi)**, t.sk. PVN. Summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR \_\_\_\_, pievienotās vērtības nodoklis 21% sastāda EUR \_\_\_\_.
	3. Būvdarbu veicējs - \_\_\_\_, objektā izvēlēts iepirkumā Nr. \_\_\_\_
	4. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Līguma slēdzējas puses, ir spēkā un tajā paredzētie būvuzraudzības darbi izpildāmi līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā, **kas paredzēti \_\_\_ mēnešu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,** neskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai citus būvdarbu līgumā paredzētus gadījumus.
2. **BŪVUZRAUGA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**
	1. Būvuzrauga nodarbinātās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, ir \_\_. Atbildīgais būvuzraugs Līguma izpildei – ir būvinženieris \_\_\_\_\_, sertifikāts Nr. \_\_\_\_\_.
	2. Būvuzraugs veic pienākumus Būvobjektā saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, šo Līgumu, Iepirkuma nosacījumiem un Pasūtītāja pamatotiem norādījumiem.
	3. Būvuzraugam, veicot pienākumus Būvobjektā, ir tiesības un pienākumi, kas paredzēti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, šajā Līgumā un tā pielikumā, t.sk., pienākumi, kas izriet no Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”.
	4. Būvuzraugs ir atbildīgs par savu darbu atbilstoši šī Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	5. Būvuzraugs apņemas neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma pildot Pasūtītāja doto uzdevumu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darīt zināmu publiskām iestādēm, ja tas nepieciešams šo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai un ja pieprasītāja iestāde atsaucas uz normatīvo aktu un normatīvais akts šādu ziņu pieprasīšanu atļauj.
	6. Būvuzraugs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, piemēram, izmaksas, kas Pasūtītājam radušies būvniecības procesa laikā no Būvuzraugs prettiesiskas (normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem neatbilstošas) darbības, bezdarbības rezultātā vai neuzmanības dēļ.
3. **PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA**
	1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt Būvuzraugam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Būvuzraugam dotā Pasūtījuma izpildei.
	2. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Būvuzrauga prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Būvuzraugs. Būvuzraugs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.
	3. Pasūtītājs apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp pusēm tikai par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darīt zināmu publiskām iestādēm, ja tas nepieciešams šo iestāžu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai un ja pieprasītāja iestāde atsaucas uz normatīvo aktu un normatīvais akts šādu ziņu pieprasīšanu atļauj
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Būvuzraugam uzdotā uzdevuma izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu, kā arī pieprasīt atskaites un paskaidrojumus par būvuzraudzības gaitu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem.
	5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Būvuzraugu izpildīt tam uzdoto Pasūtījumu un negrozīt Līguma priekšmetu attiecībā uz Būvuzraugu vai trešo personu.
	6. Pasūtītājs apņemas operatīvai lēmumu pieņemšanai visā Līguma darbības laikā nodrošināt Būvuzraugam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus saistībā ar būvuzraudzības gaitā nepieciešamo informāciju, tai skaitā, tehniskajiem risinājumiem, darbu veikšanas grafikiem un citām darbībām, kā arī iespējamām izmaiņām būvdarbu gaitā.
	7. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Būvuzraugam veikto darbu saskaņā ar šī Līguma 4. sadaļas nosacījumiem.
	8. Pasūtītājs apņemas parakstīt Būvuzrauga iesniegtos nodošanas – pieņemšanas aktus par būvuzraudzības izpildi saskaņā ar šo Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc to saņemšanas.
	9. Pasūtītājs apņemas informēt Būvuzraugu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš par lēmumu izdarīt būtiskas izmaiņas būvdarbu līgumā, vai par lēmumu apturēt darbu gaitu Būvobjektā.
	10. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par būvuzraudzības gaitu, būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un/vai atkāpēm no līguma, tehniskajām skicēm un tamlīdzīgi, kas ir saistoši Būvuzraugam, ja tie nav pretrunā ar būvniecības iepirkuma nolikumu, būvuzņēmēja piedāvājumu, būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem.
	11. Pasūtītājs, Tehniskās specifikācijas noteiktajos gadījumos, apmaksā (saskaņā Būvuzrauga piedāvājumu Iepirkumā) kvalitātes pārbaudes, kuras nepieciešamības gadījumā neatkarīgi no Būvuzņēmēja pēc Būvuzrauga vai Autoruzrauga iniciatīvas Pasūtītāja uzdevumā organizē Būvuzraugs tajos gadījumos, ja radušās šaubas par veikto būvdarbu kvalitāti, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju kvalitātes pārbaudes veicēju, termiņus un finanšu izdevumus.
4. **NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Pasūtītāja norēķini ar Būvuzraugu par kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti …………………………………..ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norēķinu kontu.
	2. Samaksas kārtība:

4.2.1. starpposma maksājumi – līdz 70 % līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ko izmaksā proporcionāli katru mēnesi (plānotais laiks sākot ar 01.03.2025.) līdz būvobjektu nodošanai pasūtītājam (plānotais laiks līdz 01.07.2026.);

4.2.2. gala maksājums - līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pieņemšanas.

* 1. Puses darba vai darba daļas izpildi apliecina parakstot darba nodošanas–pieņemšanas aktu, kas sagatavots divos eksemplāros, pēc kura abpusējas parakstīšanas Būvuzraugam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam atbilstošu rēķinu, lai saņemtu Līgumā noteikto maksu, bet Pasūtītājam ir pienākums veikt maksājumus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
	2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to nav parakstījis un nav iesniedzis Būvuzraugam rakstisku sūdzību vai paskaidrojumu, tad Būvuzraugam ir tiesības uzskatīt, ka izpildītais darbs ir pieņemts bez pretenzijām un Būvuzraugam ir tiesības saņemt darba pieņemšanas-nodošanas aktā un rēķinā norādīto samaksu.
	3. Līguma summa ir samaksāta Būvuzraugam ar brīdi, kad tā ieskaitīta Būvuzrauga bankas kontā.
	4. Pasūtītājs apmaksā kvalitātes pārbaudes, kuras nepieciešamības gadījumā neatkarīgi no Būvuzņēmēja pēc kādas Puses vai Autoruzrauga iniciatīvas organizē Būvuzraugs tajos gadījumos, ja radušās šaubas par veikto būvdarbu un/vai materiālu kvalitāti.
	5. Būvuzraugs, parakstot Līgumu, apliecina, ka, veicot būvuzraudzības pakalpojumu atlīdzības aprēķinu, ir izvērtējis sniedzamo pakalpojumu apjomu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādas pretenzijas.
	6. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam.
	7. Gadījumā, ja būvniecības darbu faktiskās izpildes kopējais ilgums tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts arī būvuzraudzības darbu izpildes termiņš un, Līguma izmaksas netiek palielinātas.
	8. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt Būvdarbiem tehnoloģisko pārtraukumu meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts būvuzraudzībā un par šo laika periodu Būvuzraugam netiek paredzēta papildu samaksa.
1. **IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**
	1. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi.
	2. Puses ir tiesīgas vienpusēji, paziņojuma kārtībā, izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda savas no Līguma izrietošās saistības ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, iepriekš rakstveidā pieprasot no otras Puses saistību izpildi un paredzot saistību izpildei termiņu, kas nav īsāks par 5 (piecām) dienām.
	3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumu ja:
		1. Būvuzraugs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts apzināts Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums) vai jebkādu projektēšanai nepieciešamo licenču/atļauju zaudējums;
		2. Ir pasludināts Būvuzrauga maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzrauga bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Būvuzraugs būs likvidēts.
		3. Būvuzraugs atkārtoti neveic savas saistības, kas izriet saskaņā ar šo Līgumu, ilgāk par 5 (piecām) darba dienām un nav iestājušies Līgumā minētie apstākļi.
		4. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzraugam, vai citām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
		5. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par budžeta vai attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta vai budžeta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
		6. Iestājas citi ārējā normatīvajā aktā noteikti gadījumi.
	4. Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā Puses 10 (desmit) dienu laikā sastāda aktu, novērtējot paveikto Darbu apjomu. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc divpusējā akta parakstīšanas Pasūtītājs apmaksā atlīdzības daļu proporcionāli izpildīto Darbu apmēram uz Darbu pārtraukšanas brīdi.
	5. Būvuzraugs nes atbildību par laika posmu līdz Līguma laušanas dienai, Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzības Darbu.
	6. Līguma laušanas gadījumā Pusēm ir tiesības prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kas radušies otras Puses darbības, bezdarbības, vainas vai neuzmanības dēļ.
2. **BŪVUZRAUGA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJI**
	1. Būvuzraugam ir jānodrošina Iepirkumā piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmēji.
	2. Ja speciālista vai apakšuzņēmēja maiņa nepieciešama iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, jo Būvuzraugs nevar pildīt Līgumā paredzētos pienākumus, tam par to nekavējoties, t.i., 1 (vienas) darba dienas laikā, jāpaziņo Pasūtītāja pārstāvim un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāiesniedz maiņas pieteikums. Līdz speciālista vai apakšuzņēmēja maiņas jautājuma saskaņošanai, Būvuzrauga pienākums ir nodrošināt Līguma izpildi pilnā apmērā, nodrošinot promesošā Būvuzrauga aizvietošanu ar tādu darbinieku, kuram ir tiesības veikt būvuzraudzību.
	3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veikt ievērojot šādu kārtību:
		1. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
		2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
		3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
			1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
			2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu tas atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
			3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
		4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
		5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz otras puses norādīto adresi.
	4. Būvuzraugam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla darbinieka/iem vai apakšuzņēmēja/iem ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieprasījuma dienas, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. Pasūtītājs ir konstatējis, ka iesaistītais darbinieks nav uzsācis darbu Objektā;
		2. Atkārtota pavirša savu pienākumu nepildīšana;
		3. Nekompetence vai nolaidība;
		4. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
	5. Būvuzraugs nav tiesīgs pieprasīt segt papildus izmaksas, kuras rodas vai kuras ir saistītas ar jebkura darbinieka atlaišanu vai nomaiņu.
3. **LĪGUMSODI**
	1. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus, Būvuzraugam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Būvuzraugam līgumsodu 0,05% (nulle, komats, nulle piecu procentu) apmērā no neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas, neieskaitot PVN.
	2. Ja Būvuzraugs pārtrauc vai nepilda Līguma, t.sk., pielikumu nosacījumus attiecībā uz Pasūtījuma izpildi tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Būvuzraugam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
	3. Ja Būvuzraugs saskaņo vai apstiprina neatbilstošus būvdarbu apjomus (piemēram, aktā par izpildītajiem darbiem, segto darbu aktā) vai būvprojektam neatbilstošus parametrus vai tehnoloģiju, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 *euro* (simts *euro* un 00 centi) par katru gadījumu.
	4. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja rakstiski sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Būvuzraugs. Ja Būvuzraugs atsakās iepazīties ar aktu, tas uzskatāms par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ierakstīta sūtījuma veidā uz Būvuzrauga juridisko adresi.
	5. Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzraugam aprēķinātā līgumsoda summu ieturēt no Būvuzraugam izmaksājamās Līguma summas daļas. Ja izmaksājamā Līguma summas daļa nesasniedz aprēķinātā līgumsoda apmēru, Būvuzrauga pienākums ir apmaksāt Pasūtītāja aprēķināto līgumsodu saskaņā ar piestādīto rēķinu.
4. **DATU AIZSARDZĪBA**
	1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par šo datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga  nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt  tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot  datus, Pusēm ir pienākums  ievērot Latvijas Republikā saistošo un spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot  datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
	2. Katra Puse var  pieprasīt, lai otra Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma  mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski Līguma rekvizītu sadaļā norādītajām Pušu e-pasta adresēm vai pa pastu.
	3. Puses apliecina, ka šajā Līgumā norādītā informācija par Pušu pilnvaroto personu datu iesniegšanu otrai Pusei ir saskaņota ar attiecīgajām pilnvarotajām personām un tās ir informētas par viņu personas datu iekļaušanu šajā Līgumā, nodošanu otrai Pusei, ievadīšanu un apstrādi attiecīgās Puses datu bāzē, lai izmantotu šī Līguma 1.1. punktā minēto mērķu sasniegšanai.
	4. Puses uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja šajā Līguma nodaļā attiecīgās Puses sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un/vai tā ar pilnvarotajām personām nebūs saskaņojusi datu apstrādi.
5. **NEPĀRVARAMA VARA (Force majeure)**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kā arī trešās personas ļaunprātīgas darbības dēļ. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumi, u.c. kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama.
	2. Par nepārvaramas varas apstākļiem var tikt uzskatīta arī vīrusa izplatība un ar tās mazināšanu saistītie epidemioloģiskās drošības pasākumi (piemēram, izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti ar to saistītie ierobežojumi, karantīna, robežu slēgšana, piegāžu traucējumi u.tml.). Pusei, kas atsaucas uz vīrusa izplatību kā nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāsniedz pierādījumi par to, ka Līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama konkrēto apstākļu dēļ.
	3. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā Pasūtījuma izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
	4. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.
6. **PAPILDUS NOSACĪJUMI**
	1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai pusei, vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.
	2. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildes gaitā Puses cenšas atrisināt, vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, jebkura no pusēm var nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
	3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanas, kuru apstiprinājušas puses.
	4. Līgums noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā. Katra Puse glabā vienu Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.
	5. Līgumam pievienots pielikums:
7. **PUŠU REKVIZĪTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 |

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |